Пояснительная записка

1. Назначение оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) программу учебной дисциплины управление проектами.

2. Оценочные и методические материалы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий и тестовых заданий к экзамену.

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины управление проектами.

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий.

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания  по каждому виду контроля.

Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины «управление проектами»

| № | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | История и концепция управления проектами. Основы управления проектами. | ПК-6 | Тесты, тесты к экзамену |
| 2 | Разработка концепции проекта и оценка его эффективности. | ПК-6 | Тесты, тесты к экзамену |
| 3 | Планирование проекта. Структуризация проекта и разработка проектно-сметной документации. | ПК-6 | Тесты, тесты к экзамену |
| 4 | Управление временем проекта. Расчет расписания проекта | ПК-6 | Тесты, тесты к экзамену |
| 5 | Оценка стоимости проекта. Управление стоимостью проекта. | ПК-6 | Тесты, тесты к экзамену |
| 6 | Организационные структуры управления проектами. | ПК-6 | Тесты, тесты к экзамену |
| 7 | Управление проектной командой. | ПК-6 | Тесты, тесты к экзамену |
| 8 | Контроль и регулирование проекта. Управление рисками проекта | ПК-6 | Тесты, тесты к экзамену |
| 9 | Управление коммуникациями и завершением проекта. | ПК-6 | Тесты, тесты к экзамену |

1. ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

| № |  | Вопрос-Ответ | Ключ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Проект – это… | 2 |
| 1 | Ответ | Отдельное предприятие с не всегда определенными целями, с неопределенными требованиями по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов |  |
| 2 | Ответ | Комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения, в течение заданного периода времени и при установленном бюджете, поставленных задач с четко определенными целями |  |
| 2 |  | Основные подходы к определению проекта | 1,3 |
| 1 | Ответ | системный |  |
| 2 | Ответ | интегральный |  |
| 3 | Ответ | деятельностный |  |
| 3 |  | Как системный подход определяет проект? | 2 |
| 1 | Ответ | Проект – длительное предприятие для создания востребованных продуктов, услуг или результатов |  |
| 2 | Ответ | Проект – временное предприятие для создания уникальных продуктов, услуг или результатов |  |
| 4 |  | Какие характеристики не предопределяет системный подход к определению проекта? | 2,4 |
| 1 | Ответ | изменения как основное содержание проекта |  |
| 2 | Ответ | временные цели |  |
| 3 | Ответ | ограничения во времени |  |
| 4 | Ответ | многократность |  |
| 5 | Ответ | отношение к бюджету |  |
| 6 | Ответ | ограниченность требуемых ресурсов |  |
| 5 |  | Планирование и реализация проекта всегда связаны с… | 1,3,4 |
| 1 | Ответ | сколько времени это займет |  |
| 2 | Ответ | сколько специалистов участвует |  |
| 3 | Ответ | во сколько это обойдется |  |
| 4 | Ответ | совпадет ли конечный результат с тем, что намечалось вначале |  |
| 6 |  | Сущность деятельностного подхода при определении проекта | 1,2 |
| 1 | Ответ | Деятельность субъекта по переводу объекта из наличного состояния в состояние желаемого будущего |  |
| 2 | Ответ | Сущность любого проекта заключается в деятельности |  |
| 3 | Ответ | Сущность любого проекта заключается в пассивной регистрации событий |  |
| 7 |  | Что включает в себя прогнозирование? | 2 |
| 8 |  | Что включает в себя планирование? | 1 |
| 9 |  | Что включает в себя конструирование? | 3 |
| 1 | Ответ | Научное и практическое обоснование определения целей, выявление задач, сроков, темпов, пропорций развития того или иного явления, его реализация |  |
| 2 | Ответ | Форма предвидения, предположительная оценка будущего состояния объекта, условий его возникновения |  |
| 3 | Ответ | Интеллектуальная деятельность, состоящая в целенаправленном построении в идеальной форме какого-либо объекта |  |
| 10 |  | Какие методы НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ при прогнозировании? | 2 |
| 1 | Ответ | Методы экстраполяции |  |
| 2 | Ответ | Методы интегрирования |  |
| 3 | Ответ | Методы моделирования |  |
| 4 | Ответ | Методы экспертизы |  |
| 11 |  | Что детально НЕ ПРОПИСАНО при планировании? | 2 |
| 1 | Ответ | План имеет детально прописанные цели |  |
| 2 | Ответ | План имеет детально прописанная максимальная прибыль |  |
| 3 | Ответ | План имеет детально прописанные способы деятельности |  |
| 4 | Ответ | План имеет детально прописанные результаты деятельности |  |
| 12 |  | На что НЕ НАЦЕЛЕНЫ проекты? | 4 |
| 1 | Ответ | Прирост объема продажи товаров (услуг) |  |
| 2 | Ответ | Увеличение доли компании на рынке |  |
| 3 | Ответ | Расширение ассортимента товаров (услуг) |  |
| 4 | Ответ | Расширение границ территории предприятия |  |
| 5 | Ответ | Повышение качества товаров (услуг) компании |  |
| 6 | Ответ | Снижение издержек обращения товаров компании |  |
| 7 | Ответ | Решение общественно значимых проблем |  |
| 13 |  | Что НЕ ЯВЛЯЮТСЯ основными элементами проектной деятельности? | 2,4 |
| 1 | Ответ | Субъект и объект проектирования |  |
| 2 | Ответ | Транспортные маршруты |  |
| 3 | Ответ | Цель проекта |  |
| 4 | Ответ | Конкурентные преимущества продукции |  |
| 5 | Ответ | Технология (как совокупность операций) |  |
| 6 | Ответ | Средства, методы и условия проектирования |  |
| 14 |  | Какой вид проекта не входит в классификацию проектов ПО МАСШТАБУ решаемых задач? | 5 |
| 1 | Ответ | микропроекты |  |
| 2 | Ответ | малые |  |
| 3 | Ответ | монопроекты |  |
| 4 | Ответ | средние |  |
| 5 | Ответ | мезопроекты |  |
| 6 | Ответ | мультипроекты |  |
| 7 | Ответ | мегапроекты |  |
| 15 |  | Сущность микропроекта | 1 |
| 16 |  | Сущность монопроекта | 2 |
| 17 |  | Сущность мультипроекта | 3 |
| 18 |  | Сущность мегапроекта | 4 |
| 1 | Ответ | Форма представления индивидуальной инициативы, получившей признание окружающих |  |
| 2 | Ответ | Проекты, выполняемые, одной организацией или даже одним подразделением |  |
| 3 | Ответ | Представляются в виде комплексных программ, объединяющих десятки монопроектов, направленных на достижение сложной инновационной цели |  |
| 4 | Ответ | Многоцелевые комплексные программы, объединяющие ряд мультипроектов и сотни монопроектов, связанных между собой одним деревом целей |  |
| 19 |  | Виды псевдопроектов | 1,3 |
| 1 | Ответ | проекты-фикции |  |
| 2 | Ответ | проекты-мифы |  |
| 3 | Ответ | квазипроекты |  |
| 20 |  | Что включает прединвестиционная фаза проекта? | 1,2 |
| 21 |  | Что включает инвестиционная фаза проекта? | 3,4,5 |
| 1 | Ответ | Прединвестиционные исследования и планирование проекта |  |
| 2 | Ответ | Разработка документации и подготовка к реализации |  |
| 3 | Ответ | Проведение торгов и заключение контрактов |  |
| 4 | Ответ | Реализация проекта |  |
| 5 | Ответ | Завершение проекта |  |

2. ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ К ЭКЗАМЕНУ

| № |  | Вопрос-Ответ | Ключ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Проект – это… | 2 |
| 1 | Ответ | Отдельное предприятие с не всегда определенными целями, с неопределенными требованиями по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов |  |
| 2 | Ответ | Комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения, в течение заданного периода времени и при установленном бюджете, поставленных задач с четко определенными целями |  |
| 2 |  | Основные подходы к определению проекта | 1,3 |
| 1 | Ответ | системный |  |
| 2 | Ответ | интегральный |  |
| 3 | Ответ | деятельностный |  |
| 3 |  | Как системный подход определяет проект? | 2 |
| 1 | Ответ | Проект – длительное предприятие для создания востребованных продуктов, услуг или результатов |  |
| 2 | Ответ | Проект – временное предприятие для создания уникальных продуктов, услуг или результатов |  |
| 4 |  | Какие характеристики не предопределяет системный подход к определению проекта? | 2,4 |
| 1 | Ответ | изменения как основное содержание проекта |  |
| 2 | Ответ | временные цели |  |
| 3 | Ответ | ограничения во времени |  |
| 4 | Ответ | многократность |  |
| 5 | Ответ | отношение к бюджету |  |
| 6 | Ответ | ограниченность требуемых ресурсов |  |
| 5 |  | Планирование и реализация проекта всегда связаны с… | 1,3,4 |
| 1 | Ответ | сколько времени это займет |  |
| 2 | Ответ | сколько специалистов участвует |  |
| 3 | Ответ | во сколько это обойдется |  |
| 4 | Ответ | совпадет ли конечный результат с тем, что намечалось вначале |  |
| 6 |  | Сущность деятельностного подхода при определении проекта | 1,2 |
| 1 | Ответ | Деятельность субъекта по переводу объекта из наличного состояния в состояние желаемого будущего |  |
| 2 | Ответ | Сущность любого проекта заключается в деятельности |  |
| 3 | Ответ | Сущность любого проекта заключается в пассивной регистрации событий |  |
| 7 |  | Что включает в себя прогнозирование? | 2 |
| 8 |  | Что включает в себя планирование? | 1 |
| 9 |  | Что включает в себя конструирование? | 3 |
| 1 | Ответ | Научное и практическое обоснование определения целей, выявление задач, сроков, темпов, пропорций развития того или иного явления, его реализация |  |
| 2 | Ответ | Форма предвидения, предположительная оценка будущего состояния объекта, условий его возникновения |  |
| 3 | Ответ | Интеллектуальная деятельность, состоящая в целенаправленном построении в идеальной форме какого-либо объекта |  |
| 10 |  | Какие методы НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ при прогнозировании? | 2 |
| 1 | Ответ | Методы экстраполяции |  |
| 2 | Ответ | Методы интегрирования |  |
| 3 | Ответ | Методы моделирования |  |
| 4 | Ответ | Методы экспертизы |  |
| 11 |  | Что детально НЕ ПРОПИСАНО при планировании? | 2 |
| 1 | Ответ | План имеет детально прописанные цели |  |
| 2 | Ответ | План имеет детально прописанная максимальная прибыль |  |
| 3 | Ответ | План имеет детально прописанные способы деятельности |  |
| 4 | Ответ | План имеет детально прописанные результаты деятельности |  |
| 12 |  | На что НЕ НАЦЕЛЕНЫ проекты? | 4 |
| 1 | Ответ | Прирост объема продажи товаров (услуг) |  |
| 2 | Ответ | Увеличение доли компании на рынке |  |
| 3 | Ответ | Расширение ассортимента товаров (услуг) |  |
| 4 | Ответ | Расширение границ территории предприятия |  |
| 5 | Ответ | Повышение качества товаров (услуг) компании |  |
| 6 | Ответ | Снижение издержек обращения товаров компании |  |
| 7 | Ответ | Решение общественно значимых проблем |  |
| 13 |  | Что НЕ ЯВЛЯЮТСЯ основными элементами проектной деятельности? | 2,4 |
| 1 | Ответ | Субъект и объект проектирования |  |
| 2 | Ответ | Транспортные маршруты |  |
| 3 | Ответ | Цель проекта |  |
| 4 | Ответ | Конкурентные преимущества продукции |  |
| 5 | Ответ | Технология (как совокупность операций) |  |
| 6 | Ответ | Средства, методы и условия проектирования |  |
| 14 |  | Какой вид проекта не входит в классификацию проектов ПО МАСШТАБУ решаемых задач? | 5 |
| 1 | Ответ | микропроекты |  |
| 2 | Ответ | малые |  |
| 3 | Ответ | монопроекты |  |
| 4 | Ответ | средние |  |
| 5 | Ответ | мезопроекты |  |
| 6 | Ответ | мультипроекты |  |
| 7 | Ответ | мегапроекты |  |
| 15 |  | Сущность микропроекта | 1 |
| 16 |  | Сущность монопроекта | 2 |
| 17 |  | Сущность мультипроекта | 3 |
| 18 |  | Сущность мегапроекта | 4 |
| 1 | Ответ | Форма представления индивидуальной инициативы, получившей признание окружающих |  |
| 2 | Ответ | Проекты, выполняемые, одной организацией или даже одним подразделением |  |
| 3 | Ответ | Представляются в виде комплексных программ, объединяющих десятки монопроектов, направленных на достижение сложной инновационной цели |  |
| 4 | Ответ | Многоцелевые комплексные программы, объединяющие ряд мультипроектов и сотни монопроектов, связанных между собой одним деревом целей |  |
| 19 |  | Виды псевдопроектов | 1,3 |
| 1 | Ответ | проекты-фикции |  |
| 2 | Ответ | проекты-мифы |  |
| 3 | Ответ | квазипроекты |  |
| 20 |  | Что включает прединвестиционная фаза проекта? | 1,2 |
| 21 |  | Что включает инвестиционная фаза проекта? | 3,4,5 |
| 1 | Ответ | Прединвестиционные исследования и планирование проекта |  |
| 2 | Ответ | Разработка документации и подготовка к реализации |  |
| 3 | Ответ | Проведение торгов и заключение контрактов |  |
| 4 | Ответ | Реализация проекта |  |
| 5 | Ответ | Завершение проекта |  |
| 22 |  | Что включает зона НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ проекта? | 1 |
| 23 |  | Что включает зона РЕАЛИЗАЦИИ проекта? | 2 |
| 24 |  | Что включает ПРАВОВАЯ зона проекта? | 3 |
| 25 |  | Что включает ФИНАНСОВАЯ зона проекта? | 4 |
| 26 |  | Что включает зона РАЗРАБОТКИ проекта? | 5 |
| 27 |  | Что включает зона ЗАКУПОК И ПОСТАВОК проекта? | 6 |
| 28 |  | Что включает зона СТРОИТЕЛЬСТВА проекта? | 7 |
| 29 |  | Что включает зона ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ проекта? | 8 |
| 30 |  | Что включает зона ИНЖИНИРИНГА проекта? | 9 |
|  |  | Что включает зона СФЕРЫ БИЗНЕСА И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ проекта? | 10 |
| 31 |  | Что включает зона РЫНКА И СБЫТА проекта? | 11 |
| 1 | Ответ | Проект тесно связан с научными достижениями в предметной области проекта и привнесением ноу-хау |  |
| 2 | Ответ | Проект объединяет знания и опыт по реализации определенных идей, принятию решений по управлению проектом |  |
| 3 | Ответ | Проект ориентируется на законодательно-правовые основы, на их основе заключаются контракты и другие правовые документы |  |
| 4 | Ответ | Финансирование проекта, ориентируемое на инвестиционный рынок |  |
| 5 | Ответ | Проект объединяет знания и опыт по разработке самого проекта, где разрабатывается вся проектная документация |  |
| 6 | Ответ | Разработка проекта тесно взаимодействует и формирует материальное хозяйство |  |
| 7 | Ответ | Проект объединяет опыт и методы строительства зданий и сооружений |  |
| 8 | Ответ | Зона строительства предполагает наличие земельного участка под строительство объектов |  |
| 9 | Ответ | Проект объединяет инженерные знания и опыт, знание технологических процессов, ориентированных на конкретное производство |  |
| 10 | Ответ | Прединвестиционная стадия проекта |  |
| 11 | Ответ | Заключительная стадия, когда получена продукция, и необходимо ее реализовать |  |
| 32 |  | Что входит в содержание ТРУДОВЫХ ресурсов проекта? | 1 |
| 33 |  | Что входит в содержание ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ресурсов проекта? | 2 |
| 34 |  | Что входит в содержание МАТЕРИАЛЬНЫХ ресурсов проекта? | 3 |
| 35 |  | Что входит в содержание ФИНАНСОВЫХ ресурсов проекта? | 4 |
| 36 |  | Что входит в содержание ИНФОРМАЦИОННЫХ ресурсов проекта? | 5 |
| 37 |  | Что входит в содержание ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ресурсов проекта? | 6 |
| 38 |  | Что входит в содержание ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ресурсов проекта? | 7 |
| 39 |  | Что входит в содержание ПРАВОВЫХ ресурсов проекта? | 8 |
| 40 |  | Что входит в содержание ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ресурсов проекта? | 9 |
| 41 |  | Что входит в содержание УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ресурсов проекта? | 10 |
| 42 |  | Что входит в содержание НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ ресурсов проекта? | 11 |
| 43 |  | Что входит в содержание ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ресурсов проекта? | 12 |
| 1 | Ответ | Наличие высококвалифицированной команды исполнителей проекта |  |
| 2 | Ответ | Необходимый уровень знаний основных субъектов проектной деятельности |  |
| 3 | Ответ | Наличие помещения, оборудования, технических средств, канцелярских принадлежностей и т. п. |  |
| 4 | Ответ | Совокупность собственных и привлеченных денежных средств |  |
| 5 | Ответ | Наличие системы поиска регулярной информации, базы данных и т. д. |  |
| 6 | Ответ | Наличие необходимый энергии и энергоносителей для выполнения проекта |  |
| 7 | Ответ | Профессионально-квалификационный уровень проектной команды |  |
| 8 | Ответ | Наличие нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию проекта (лицензии, сертификаты, регламенты и т. д.) |  |
| 9 | Ответ | Необходимые и соответствующие организационные единицы |  |
| 10 | Ответ | Наличие менеджеров команды, способных продвигать проект |  |
| 11 | Ответ | Инновационная готовность персонала |  |
| 12 | Ответ | Необходимые для реализации проекта производственные, кадровые, маркетинговые, социальные технологии |  |
| 44 |  | Раскройте роль ПРЕДСЕДАТЕЛЯ (chairman) как члена команды проекта | 1 |
| 45 |  | Раскройте роль ОФОРМИТЕЛЬ (shaper) как члена команды проекта | 2 |
| 46 |  | Раскройте роль ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ (plant) как члена команды проекта | 3 |
| 47 |  | Раскройте роль КРИТИК (monitor-evaluator) как члена команды проекта | 4 |
| 48 |  | Раскройте роль РАБОЧАЯ ПЧЕЛКА (company worker) как члена команды проекта | 5 |
| 49 |  | Раскройте роль ОПОРА КОМАНДЫ (team worker) как члена команды проекта | 6 |
| 50 |  | Раскройте роль ДОБЫТЧИК (resource investigator) как члена команды проекта | 7 |
| 51 |  | Раскройте роль ЗАВЕРШАЮЩИЙ (completer) как члена команды проекта | 8 |
| 1 |  | Выбирает путь, по которому команда движется вперед к общим целям, обеспечивая наилучшее использование ее ресурсов; умеет обнаружить сильные и слабые стороны команды и обеспечить наибольшее применение потенциала каждого участника команды |  |
| 2 |  | Придает законченную форму действиям команды, направляет внимание и пытается придать определенные рамки групповым обсуждениям и результатам совместной деятельности |  |
| 3 |  | Выдвигает новые идеи и стратегии, уделяя особое внимание главным проблемам, с которыми сталкивается группа |  |
| 4 |  | Анализирует проблемы с прагматической точки зрения, оценивает идеи и предложения таким образом, чтобы команда могла принять сбалансированные решения |  |
| 5 |  | Превращает планы и концепции в практические решения |  |
| 6 |  | Поддерживает силу духа в участниках проекта, оказывает им помощь в трудных ситуациях, пытается улучшить взаимоотношения между ними и в целом способствует поднятию командного настроя |  |
| 7 |  | Обнаруживает и сообщает о новых идеях, разработках и ресурсах, имеющихся за пределами проектной группы, налаживает внешние контакты, которые могут быть полезными для команды, и проводит все последующие переговоры |  |
| 8 |  | Поддерживает в команде настойчивость в достижении цели, активно стремится отыскать работу, которая требует повышенного внимания |  |
| 52 |  | Какие внутрипроектные риски нетехнического характера НЕ ОТНОСЯТСЯ к маркетинговым рискам? | 3 |
| 1 | Ответ | Неправильный выбор рынков сбыта продукции |  |
| 2 | Ответ | Неверное определение стратегических операций на рынке |  |
| 3 | Ответ | Неверное расположение складов сбыта |  |
| 4 | Ответ | Неточный расчет емкости рынка |  |
| 5 | Ответ | Неправильное определение мощности производства |  |
| 53 |  | Какие внутрипроектные риски нетехнического характера НЕ ОТНОСЯТСЯ к организационно-управленческим рискам (риски неуправляемости проекта)? | 3 |
| 1 | Ответ | Недостаток координации работ |  |
| 2 | Ответ | Ошибки в проектно-сметной документации |  |
| 3 | Ответ | Отсутствие системы менеджмента качества |  |
| 4 | Ответ | Слабый менеджмент |  |
| 5 | Ответ | Изменение руководства |  |
| 54 |  | Какие внутрипроектные риски нетехнического характера НЕ ОТНОСЯТСЯ к правовым рискам? | 3 |
| 1 | Ответ | Ошибки в лицензиях |  |
| 2 | Ответ | Несоблюдение патентного права |  |
| 3 | Ответ | Несоблюдение гражданского права |  |
| 4 | Ответ | Невыполнение контрактов |  |
| 5 | Ответ | Возникновение судебных процессов с внешними партнерами |  |

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

| Система оценок |  |
| --- | --- |
| Процент правильных ответов, % | Оценка |
| ( 0 – 50) (51 – 70) (71 – 90) 90 | 2 (неудовл) 3 (удовлетв) 4 (хорошо) 5 (отлично) |

МЕтодические материалы

1. Критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения

| Планируемый результат обучения | Показатели оценивания (баллы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |
| Знать: основные бизнес-процессы в организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций | Не знает основные бизнес - процессы в организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования | Знает основные бизнес-процессы в организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования, но имеет затруднения в их характеристике | Знает основные бизнес-процессы в организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций, но допускает незначительные ошибки | Знает основные бизнес-процессы в организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций |
| Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность; оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования; планировать операционную деятельность организации | Не умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию | Умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность, но имеет затруднения в их характеристике | Умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность; оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку но допускает незначительные ошибки в их характеристике | Умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность; оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку |
| Владеть: методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; методами управления операциями | Обладает низким уровнем владения методами формулирования и реализации стратегий | Владеет методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы, но имеет затруднения в их характеристике | Владеет методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков, но допускает незначительные ошибки | Владеет методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; методами управления операциями |

2. Оценка сформированности компетенций обучающихся по дисциплине

«управление проектами»

|  | Компетенция | Критерии оценивания результатов обучения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК-6 | способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений | Не способен участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций | Слабо способен участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций | Способен участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций | Способен участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений |

Оценочные и методические материалы составлены:

Филонов Н.Г., профессор кафедры менеджмента